| Accent icon | Meeting Minutes |
| --- | --- |

# Call to order

A meeting of **"Quan ly nha thuoc develop team"** was held at **facebook messager** on **02/29/2017**.

# Attendees

Attendees included **:**

**DoDV1**

**AnhNPH**

**GiangNPT**

**ManhLN**

# Members not in attendance

Members not in attendance included **:**

**N/A**

# Approval of minutes

# Reports

# Unfinished business

Motion: Usecase của hệ thống quản lí nhà thuốc chưa được tạo

Action: DoDV sẽ tạo bản draft gửi vào ngày 03/01/2017

# New business

Motion: Phân chia công việc trong team như sau

(ManhLN: backend DoDV: Web GiangNPT: androidApp AnhNPH: IOSApp)

Vote: 100%

Resolved: Thông qua

Motion: Môi trường làm việc của team như sau:

Trao đổi: Skype and Facebook messager

Quản lí tiến độ, quản lí source code, quản lí tài liệu: Github

Vote: 100%

Resolved: Thông qua

Motion: Mục tiêu hoàn thành dự án trong vòng 2 tháng

Vote: 100%

Resolved: Thông qua

Motion: Nhiệm vụ tuần này:

Hoàn thành usecase.

Estimation của từng cá nhân.

Vote: 100%

Resolved: Thông qua

# Announcements

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Secretary |  | Date of approval |

AnhNPH